# 에셋 목록 (층별)

Oct 17, 2026 · @Orca

게임에 필요한 그래픽은 모두 72개이고, 그중 20개가 완성되어 52개가 남았습니다(선택인 계단 양끝 1줄 제외). 이 밖에 컷신 CG 9장과 추가 예정 9개가 있고, 소리는 아직 모두 코드로 합성한 임시 소리입니다. 상태 칸은 작업하면서 직접 바꿔 주세요. 영문 이름은 파일 이름(assets/sprites/<이름>.png)이자 tools/sprites.py 설정 이름입니다.

## 제작 기준 (모든 에셋 공통)

새 에셋은 아래 완성 에셋들과 나란히 놓았을 때 한 게임처럼 보여야 합니다. 숫자 기준은 이 완성 에셋에서 직접 잰 값입니다.

### 시점과 크기

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 시점 | 쯔꾸르(RPG Maker VX Ace/MV) 시점. 바닥은 바로 위에서, 벽·가구는 정면에서 보고 윗면만 얇게 보인다. 비스듬한 각도(아이소메트릭)·원근 금지, 세로선은 세로로 가로선은 가로로 |
| 한 칸 | 32×32px. 키 큰 가구는 32×64(아래 칸이 바닥, 위 칸은 벽 앞으로 솟음). 사물함은 30×54 |
| 도트 크기 | 게임 1px = 도트 1개. AI에는 “도트 한 개를 8×8 블록으로”(한 칸 = 256×256) 요청한다 |
| 선 굵기 | 최소 2도트. 1도트짜리 가는 다리·선은 32px로 줄이면 사라진다 |
| 빛 방향 | 왼쪽 위에서 비춘다 → 오른쪽·아래가 어둡다 |
| 배경 | 마젠타(#FF00FF) 단색 (가공 도구가 지운다). 물건 뒤에 바닥·벽을 그리지 않는다 |
| 캐릭터 | 32×32 칸 안에 키 28~30px, 2~2.5등신 쥯꾸르 비율. 4방향 모두 같은 비율·같은 옷 |

### 보는 방향 (놓이는 자리에 따라)

| 놓이는 자리 | 그리는 면 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 위쪽 벽 앞 | 앞면 (문·손잡이·서랍) | 칠판, 약품장, 사물함 앞 |
| 아래쪽 벽 앞 | 뒷면 + 넓게 보이는 윗면 | 사물함 뒤 |
| 방 가운데 | 앞면 + 윗면이 잘 보이게 (위에서 살짝) | 책상, 실험대 |
| 바닥 소품 | 바로 위에서, 칸 가운데, 작은 그림자만 | 가방, 공, 명찰 |
| 벽에 거는 물건 | 32×64 중 위 칸에만 그리고 아래 칸은 비운다 (벽 앞 바닥 자리) | 게시판, 열쇠함 |

### 색과 밝기

밤의 폐교를 손전등 하나로 비추는 게임이라, 색은 탁하고 어둡게 맞춥니다. 게임 안에서 손전등이 더 어둡게 덮으므로 그림 자체를 어둡게 칠할 필요는 없습니다.

| 항목 | 기준 (완성 에셋 측정값) |
| --- | --- |
| 가구·소품 평균 밝기 | 15~40% (가방 15%, 실험대 21%, 약품장 26%, 사물함 40%) |
| 벽·바닥 평균 밝기 | 30~50% (교실 마루 31%, 복도 바닥 41%, 벽 앞면 49%) |
| 가장 밝은 점 | 85% 이하 — 순백색 금지 (완성 에셋의 가장 밝은 1%가 83%) |
| 채도 | 평균 10~30% — 바랜 색. 원색·형광색 금지, 빨강은 아주 드물게 (녹·그을음·경고 정도) |
| 외곽선 | 1도트. 순검정(#000000) 대신 아주 어두운 갈색·회색 (#251f1c, #2e2e30) |
| 질감 | 평평한 색 면 + 얼룩·먼지 점 몇 개. 그라데이션·안티에일리어싱·사진 질감 금지 |

팔레트: 완성 에셋에서 가장 많이 쓴 16색을 계열별로 묶었습니다. 이 색만 써야 하는 것은 아니지만, 새 색도 이 범위의 밝기·채도 안에서 고릅니다.

| 계열 | 색 |
| --- | --- |
| 그림자·외곽선 | #111720 (벽 윗면 남색), #251f1c, #2e2e30, #3a3430 |
| 나무·녹 (탁한 갈색) | #423d3b, #5b4c41, #62594e, #6b6359 |
| 금속·콘크리트 (청회색) | #4a4946, #636764, #686964, #6e6c63, #7a7c78 |
| 바랜 크림 (벽·타일의 밝은 면) | #aba58e, #c1c0a1, #dbd3ae |

### 분위기와 금지 사항

- 1980~90년대 한국 시골 학교가 10년간 버려진 모습: 먼지, 바랜 페인트, 녹, 벗겨진 칠

- 잔혹 묘사 없음 (피·시체 금지). 공포는 어둠과 흔적으로

- 글자·숫자·치수선·테두리·격자선·워터마크 금지 (옥상 「7.13」 새김 글씨만 예외)

- 바닥 타일은 네 방향으로 이어 붙여도 이음매가 보이지 않게 (가장자리에 띠·선 금지)

## 만드는 순서와 검수

프롬프트 원문과 가공 도구 사용법은 에셋 제작 가이드에 있습니다. 같은 대화창에서 이어 만들어야 그림체가 흔들리지 않습니다.

- AI(Gemini·ChatGPT) 새 대화를 열고, 위 참고 그림(또는 docs/asset_reference.png)을 첨부해 가이드 3-1의 “그림체 고정” 첫 메시지를 보낸다

- 같은 대화에서 “Same style as before.”로 시작하는 요청으로 4~6개씩 묶어 받는다 (가이드 4장에 에셋별 프롬프트)

- 결과 원본을 assets/source/<영어이름>.png로 저장한다 (Git에 올리지 않음)

- tools/sprites.json에 한 줄 추가 후 python tools/sprites.py → assets/sprites/<파일 이름>.png와 manifest.json이 생긴다

- python tools/serve.py → localhost:8123/?dev에서 그 에셋이 나오는 장소를 열어 아래 검수를 한다

- PNG와 manifest.json을 함께 커밋해 PR로 올린다 (manifest가 빠지면 게임이 그림을 불러오지 않는다)

- 이 문서의 상태를 “완성”으로 바꾼다. 만드는 동안에는 “제작 중”으로 두어 같은 것을 두 사람이 만들지 않게 한다

검수 기준 — 게임 화면에서 확인한다:

- 옆에 있는 완성 에셋과 나란히 봤을 때 밝기·채도가 튀지 않는다

- 정면/위 시점이 맞고, 비스듬하거나 원근이 없다

- 외곽선이 1도트이고 순검정이 아니다

- 32px 크기에서 무엇인지 한눈에 알아볼 수 있다

- 가장자리에 마젠타 번짐·흰 테두리가 없다

- 바닥 타일은 여러 칸을 이어 붙였을 때 줄무늬·이음매가 없다

- 손전등 빛 안(밝은 데)과 가장자리(어두운 데) 모두에서 알아볼 수 있다

## 공통 (여러 층에서 같이 씀)

한 번 만들면 모든 층에 적용됩니다. 20개 중 11개 완성, 9개 남음.

| 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 쓰는 곳 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 벽 앞면 | wall_face | 32×32 타일 · 정면 | 완성. 위는 바랜 크림색 회벽, 아래 1/3은 어두운 나무 판자 | 모든 맵 (아래가 바닥인 벽) | 완성 |
| 벽 윗면 | wall_top | 32×32 타일 · 위에서 | 완성. 어두운 남색 단색 (위에서 본 두꺼운 벽) | 모든 맵 | 완성 |
| 복도 바닥 | floor_corridor | 32×32 타일 · 위에서 | 완성. 회녹색 인조석, 큰 사각 줄눈 | 1·2층 복도, 현관, 계단실, 옥상 계단탑 | 완성 |
| 교실 마루 | floor_wood | 32×32 타일 · 위에서 | 완성. 낡은 갈색 나무 널빤지 가로줄 | 교실, 교무실, 경비실, 과학실·준비실, 음악실, 방송실 | 완성 |
| 화장실 타일 | floor_tile | 32×32 타일 · 위에서 | 완성. 청회색 작은 사각 타일 | 1·2층 화장실 | 완성 |
| 옆 계단 | floor_stairs_side | 32×32 · 위에서 | 완성. 세로로 놓인 회색 계단 + 노란 미끄럼 방지선 | 1·2층 계단실, 옥상 계단탑 | 완성 |
| 계단 | floor_stairs | 32×32 · 위에서 | 완성 | 지금 맵에서는 쓰지 않음 | 완성 |
| 계단 왼쪽·오른쪽 끝 (선택) | floor_stairs_l, floor_stairs_r | 32×32 · 위에서 | 2칸 폭 계단의 왼쪽 끝·오른쪽 끝. 벽과 맞닿는 쪽에만 테두리. 없으면 계단 그림으로 대신한다 | 2칸 폭 계단 | 제작 필요 |
| 계단 난간 | rail_h | 32×32 · 정면 | 녹슨 쇠 손잡이 가로대 + 기둥. 여러 칸을 이으면 한 줄로 이어지도록 가로대가 칸 양끝에 닿게 | 1·2층 계단실 | 제작 필요 |
| 열린 문 | door_open | 32×32 · 정면 | 완성. 나무 미닫이문이 반쯤 열려 너머 바닥이 보임 | 1·2층 교실·특별실 문 | 완성 |
| 잠긴 문 | door_locked | 32×32 · 정면 | 완성. 같은 문이 닫히고 가운데 자물쇠 | 1·2층 잠긴 방, 옥상 계단탑 철문 | 완성 |
| 창문 | window | 32×32 · 정면, 칸을 꽉 채움 | 벽에 난 창. 어두운 밤하늘이 비치는 유리, 녹슨 창틀. 학교와 침실에 같이 쓰므로 단순하게 | 2층 창, 침실 창 | 제작 필요 |
| 사물함 (앞면) | locker | 30×54 · 정면 | 완성. 회갈색 철제, 통풍구 2줄, 손잡이 | 1층 교실·복도, 2층 음악실·복도 | 완성 |
| 사물함 (뒷면) | locker_back | 30×54 · 뒷면 + 윗면 | 완성. 같은 사물함의 뒷판 | 교무실 (아래쪽 벽) | 완성 |
| 칠판 | board | 32×64 · 위쪽 벽에 걸림 | 긴 칠판의 한 토막(3토막을 나란히 붙여 한 칠판). 위 칸: 짙은 초록 판에 지워진 분필 자국, 나무 틀은 위아래에만(좌우 틀 없음). 아래 칸: 맨 위에 얇은 분필 받침과 분필 하나, 나머지는 비움 | 1층 1·2·3반, 2층 음악실 | 제작 필요 |
| 책상 | desk | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 낡은 나무 학생 책상. 윗판(밝은 갈색 넓은 사각형)이 위쪽 절반, 아래는 어두운 앞판, 맨 아래 의자 등받이 끝이 작은 덩어리로. 가는 다리 금지 | 1층 교실·교무실, 침실 | 제작 필요 |
| 거울 | mirror | 32×64 · 정면 | 위 칸: 얼룩진 작은 벽거울. 아래 칸: 흰 도자기 세면대 | 1·2층 화장실 | 제작 필요 |
| 화장실 칸 | stall | 32×32 · 정면 | 바랜 연두색 칸막이 앞면, 긁힌 자국, 문이 살짝 열림. 위아래로 두 칸 쌓으면 이어지게 | 1·2층 화장실 | 제작 필요 |
| 책장 | shelf | 32×64 · 정면 | 키 큰 나무 책장, 바랜 책·바인더. 학교와 침실에 같이 씁 | 2층 방송실, 침실 | 제작 필요 |
| 그을음 (바닥) | scorch | 32×32 · 위에서 (바닥 장식) | 불규칙한 검은 그을음 자국만. 바닥은 그리지 않는다 | 학교 변화 2단계 — 1층 복도·과학실·준비실, 2층 복도·계단실 | 제작 필요 |

## 캐릭터

모든 층에 나오며 7개 모두 남았습니다.

| 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 쓰는 곳 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주인공 재민 — 아래를 봄 | player_down | 32×32 · 정면 | 20대 중반 한국 남자. 짧은 검은 머리, 짙은 남색 재킷, 어두운 바지. 키 28~30px, 2~2.5등신. 네 방향을 한 장에 같이 받아 비율을 맞춘다 | 탐색 화면 전체 | 제작 필요 |
| 주인공 재민 — 위를 봄 | player_up | 32×32 · 뒷모습 | 위와 같은 인물의 뒷모습 | 탐색 화면 전체 | 제작 필요 |
| 주인공 재민 — 왼쪽을 봄 | player_left | 32×32 · 옆모습 | 같은 인물, 왼쪽을 보는 옆모습 | 탐색 화면 전체 | 제작 필요 |
| 주인공 재민 — 오른쪽을 봄 | player_right | 32×32 · 옆모습 | 같은 인물, 오른쪽을 보는 옆모습 (왼쪽 그림을 뒤집어도 됨) | 탐색 화면 전체 | 제작 필요 |
| 그림자 (추격자) | shadow | 32×32 · 정면 | “그날의 재민”. 교복 입은 17살 소년의 새까만 실루엣에 작게 빛나는 붉은 눈 두 개만. 주인공과 같은 체형 | 추격 3회, 환각, 12번 책상 함정 | 제작 필요 |
| 도윤의 귀신 | ghost | 32×32 · 정면 | 창백한 푸른 흰빛 교복 소년, 눈이 없고 차분하고 슬픈 모습. 공격적이지 않게. 반투명은 게임이 처리하므로 불투명하게 그려도 된다 | 잠깐 나타났다 사라지는 이벤트 | 제작 필요 |
| 과거 인물 실루엣 | past_fig | 32×32 · 정면 | 빛바랜 세피아(누런 갈색) 학생 실루엣, 오래된 사진 느낌. 여러 인물에 같이 쓰므로 얼굴·특징 없이 | 과거 겹쳐보기 — 1학년 3반, 교무실, 과학실, 준비실, 옥상 | 제작 필요 |

## 프롤로그 — 재민의 방

이 방에만 나오는 것 5개가 모두 남았습니다. 책상·책장·창문은 공통 에셋을 씁니다.

| 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 방 바닥 | floor_room | 32×32 타일 · 위에서 | 바랜 누런 비닐 장판. 이어 붙여도 이음매 없게 | 제작 필요 |
| 침대 윗부분 | bed_top | 32×32 · 위에서 | 1인용 침대의 위 절반 — 베개와 이불 시작. 아래부분과 위아래로 붙으면 한 침대가 되게 | 제작 필요 |
| 침대 아랫부분 | bed_bottom | 32×32 · 위에서 | 같은 침대의 아래 절반 — 이불과 침대 끝 | 제작 필요 |
| 우편함 | mailbox | 32×32 · 정면 | 작은 철제 아파트 우편함에 명함이 삐죽 꽂혀 있다 (글자 없이). 프롤로그 첫 단서라 눈에 띄게 | 제작 필요 |
| 집 현관문 | homedoor | 32×32 · 정면, 칸을 꽉 채움 | 짙은 갈색 철제 아파트 현관문 | 제작 필요 |

## 1층

1층에만 나오는 것 19개 중 5개 완성, 14개 남음. 벽·바닥·문·사물함·칠판·책상·거울·화장실 칸·그을음은 공통 에셋을 씁니다.

| 장소 | 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현관 | 현관 출입문 | exit_door | 32×32 · 정면, 칸을 꽉 채움 | 학교 정문 양문. 녹슨 회색 철 틀, 어두운 유리 두 장, 가운데 미는 손잡이. 마지막 선택(나가기)에 쓰인다 | 제작 필요 |
| 현관·경비실·교무실 | 수납장 | cabinet | 32×64 · 정면 | 키 큰 회색 철제 서류함, 서랍 3칸. 현관에서는 신발장으로도 쓴다 | 제작 필요 |
| 현관·교실·과학실 | 게시판 | notice | 32×64 · 벽에 걸림 | 위 칸: 바랜 사진·종이가 꽂힌 코르크 게시판. 아래 칸은 비움 | 제작 필요 |
| 1학년 1·2·3반 | 교탁 | lectern | 32×32 · 정면 | 낡은 나무 교탁 | 제작 필요 |
| 1학년 3반 | 끌려온 12번 책상 | desk_push | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 책상(desk)과 같은 책상이 비뚤게 끌려 와 있고 바닥에 끈 자국. 플레이어가 밀 수 있는 책상이라 다른 책상과 구분되게 | 제작 필요 |
| 1학년 3반 | 책상 더미 | desk_pile | 32×32 (높게 쌓으면 32×64) · 앞면 + 윗면 | 책상 위에 의자를 거꾸로 쌓은 더미. 꿈쩍 안 하는 장애물로 보이게 | 제작 필요 |
| 경비실 | CCTV 모니터 | monitor | 32×64 · 정면 | 위 칸: 낡은 상자형 CCTV 모니터. 아래 칸: 작은 나무 책상 | 제작 필요 |
| 경비실 | 열쇠함 | keybox | 32×64 · 벽에 걸림 | 위 칸: 4자리 번호 자물쇠가 달린 작은 철제 열쇠함 (P2 퍼즐). 아래 칸은 비움 | 제작 필요 |
| 경비실 | 순찰 일지 책상 | logdesk | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 경비원 나무 책상 위에 펼쳐진 순찰 일지와 펜 | 제작 필요 |
| 교무실 | 액자 | frame | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 낮은 나무 협탁 위에 엎어 놓은 액자 | 제작 필요 |
| 과학실 | 약품장 | chemshelf | 32×64 · 정면 | 완성. 유리문 약품장과 색색 약병, 그을음 | 완성 |
| 과학실 | 실험대 | labtable | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 완성. 검은 실험대, 그을음 | 완성 |
| 과학실 | 알코올램프 | lamp | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 완성. 실험대 위의 알코올램프 | 완성 |
| 과학실 | 쓰러진 소화기 | ext_fallen | 32×32 · 위에서 (바닥 소품) | 바닥에 옆으로 쓰러진 바랜 빨간 소화기. 아래 “그날의 소화기”와 같은 물건으로 보이게 (달라진 곳 찾기 기믹) | 제작 필요 |
| 과학실 (과거 겹쳐보기) | 그날의 소화기 | past_ext | 32×32 · 정면 | 그날 제자리에 서 있던 소화기. 과거 인물 실루엣과 어울리는 바랜 세피아 톤 | 제작 필요 |
| 과학실 (과거 겹쳐보기) | 그날의 램프 불꽃 | past_flame | 32×32 · 정면 | 그날 알코올램프에 붙은 작은 불꽃. 바랜 주황, 너무 밝지 않게 | 제작 필요 |
| 과학실 (과거 겹쳐보기) | 그날의 알코올병 | past_bottle | 32×32 · 정면 | 그날 실험대 위에 있던 알코올병. 바랜 세피아 톤 | 제작 필요 |
| 준비실 | 도윤의 가방 | bag | 32×32 · 위에서 | 완성. 그을린 남색 책가방 | 완성 |
| 복도 | 쓰레기통 | trash | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 완성. 녹슨 철제 쓰레기통 | 완성 |

## 2층

2층에만 나오는 것 9개 중 1개 완성, 8개 남음. 칠판(음악실)·사물함·거울·화장실 칸·책장(방송실)·창문·그을음은 공통 에셋을 씁니다.

| 장소 | 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 음악실 | 피아노 왼쪽 | piano_l | 32×64 · 위쪽 벽 앞, 정면 | 낡은 업라이트 피아노의 왼쪽 반. 오른쪽 반과 나란히 붙으면 피아노 하나. 건반이 보이고 먼지 | 제작 필요 |
| 음악실 | 피아노 오른쪽 | piano_r | 32×64 · 위쪽 벽 앞, 정면 | 같은 피아노의 오른쪽 반. 보면대에 손으로 그린 악보 (P3 퍼즐) | 제작 필요 |
| 음악실 | 피아노 의자 | bench | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 작은 피아노 의자, 윗면이 보이게 | 제작 필요 |
| 음악실 | 보면대 | stand | 32×32 · 정면 | 철제 보면대. 32px에서도 보이게 굵고 단순한 모양 | 제작 필요 |
| 컴퓨터실 | 컴퓨터실 바닥 (변형 2장 포함) | floor_pc, floor_pc_2, floor_pc_3 | 32×32 타일 · 위에서 | 완성. 낡은 크림색 데코타일 (변형 타일을 섞어 깔다) | 완성 |
| 컴퓨터실 | 꺼진 컴퓨터 | pc | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 작은 책상 위 베이지색 낡은 브라운관(CRT) 컴퓨터, 화면은 꺼져 먼지 | 제작 필요 |
| 컴퓨터실 | 켜진 컴퓨터 | pc_on | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 같은 컴퓨터, 화면만 희미한 푸른빛으로 켜져 로그인 창 모양 (읽을 수 있는 글자 없이, P4 퍼즐) | 제작 필요 |
| 방송실 | 방송 콘솔 | console | 32×64 · 정면 | 책상 위 낡은 방송용 믹서, 손잡이·슬라이더 | 제작 필요 |
| 방송실 | 테이프 데크 | tapedeck | 32×64 · 정면 | 작은 선반 위 카세트 테이프 데크와 테이프 몇 개 (P5 퍼즐) | 제작 필요 |

## 옥상

옥상에만 나오는 것 10개가 모두 남았습니다. 계단탑의 복도 바닥·옆 계단·잠긴 문은 공통 에셋을 씁니다.

| 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 옥상 바닥 | floor_roof | 32×32 타일 · 위에서 | 낡은 회색 콘크리트 판, 큰 사각 줄눈, 바랜 초록 방수 페인트가 조금만 남음. 밤이라 살짝 푸르스름하게 (초록 옥상이 아니라 회색 콘크리트로 결정) | 제작 필요 |
| 펜스 | fence | 32×32 타일 · 정면 | 녹슨 철망 펜스 뒤로 회색 콘크리트. 불투명하고 네 방향으로 이어지게 (옥상 두르는 테두리) | 제작 필요 |
| 물탱크 | tank | 32×64 · 정면 | 작은 받침대 위 녹슨 원통형 물탱크 (두 개가 나란히 놓인다) | 제작 필요 |
| 벤치 | roofbench | 32×32 · 앞면 + 윗면 | 비바람에 낡은 나무 벤치 | 제작 필요 |
| 공 | ball | 32×32 · 위에서 (바닥 소품) | 더러운 축구공, 마커로 그린 7 모양 (글자가 아니라 모양으로). P6 단서(「럭키7」) | 제작 필요 |
| 만화책 | comic | 32×32 · 위에서 (바닥 소품) | 떨어진 만화책 한 권. P6 단서 | 제작 필요 |
| 명찰 | tag | 32×32 · 위에서 (바닥 소품) | 떨어진 작은 학교 명찰 (글자 없이). P6 단서 | 제작 필요 |
| 담배꽁초 | butts | 32×32 · 위에서 (바닥 소품) | 짓눌린 담배꽁초 몇 개. P6 단서 | 제작 필요 |
| 소화기함 | extbox | 32×32 · 위에서 | 바랜 빨간 소화기함. 교무실 열쇠가 든 곳 | 제작 필요 |
| 난간에 새긴 「7.13」 | carving | 32×32 · 정면 (펜스 줄에 놓임) | 펜스와 이어지는 녹슨 난간에 칼로 긁어 새긴 「7.13」. 이 게임에서 유일하게 숫자를 그려도 되는 에셋 (P6 퍼즐 조사 지점) | 제작 필요 |

## 추가 예정 (아직 게임에 없음)

에셋 제작 가이드 4장에 프롬프트만 있고 아직 맵에 넣지 않은 9개입니다. 만들면 맵 데이터에도 추가해야 보입니다.

| 에셋 | 파일 이름 | 크기·방향 | 그릴 내용 | 놓일 곳 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 바닥 균열 | decal_crack | 32×32 · 위에서 | 가는 어두운 금 한 줄. 바닥은 그리지 않고 금만 | 1·2층 바닥 | 제작 필요 |
| 떨어진 회반죽 | decal_plaster | 32×32 · 위에서 | 벽에서 떨어진 흰 회반죽 덩어리와 부스러기 | 1·2층 벽 밑 바닥 | 제작 필요 |
| 낙엽 | decal_leaves | 32×32 · 위에서 | 마른 갈색 낙엽 서너 장 | 창가·현관 바닥 | 제작 필요 |
| 얼룩 | decal_stain | 32×32 · 위에서 | 희미한 갈색 물 얼룩 | 1·2층 바닥 | 제작 필요 |
| 깨진 유리 | decal_glass | 32×32 · 위에서 | 작은 깨진 유리 조각 몇 개 | 창가 바닥 | 제작 필요 |
| 먼지 | decal_dust | 32×32 · 위에서 | 회색 먼지와 잔해 작은 더미 | 구석 바닥 | 제작 필요 |
| 배수구 | decal_drain | 32×32 · 위에서 | 작은 원형 녹슨 철 배수구 덮개, 테두리에 검은 때 | 화장실 구석 | 제작 필요 |
| 옥상 바닥 변형 | floor_roof_2 | 32×32 타일 · 위에서 | 옥상 바닥(floor_roof)과 같은 판에 얕은 빗물 웅덩이와 어두운 이끼 조금. 기본 타일을 첨부해 색을 똑같이 맞춘다 | 옥상 | 제작 필요 |
| 방송실 장판 | mat_broadcast | 96×64 한 장 · 위에서 | 나무 바닥 위에 깔 낡은 초록 비닐 장판 한 장. 바랜 초록, 먼지, 한 모서리가 찢겨 말려 있고 가장자리가 더 어둡게 닳음. 장판만 그린다 | 2층 방송실 | 제작 필요 |

## 컷신 CG

9장 모두 남았습니다. 지금은 컷신 화면에 「[CG] 설명」 글자만 나오고, 그림이 준비되면 컷신 데이터(data/cutscenes.json)에서 교체합니다.

CG 기준은 아직 정해지지 않아 아래는 제안입니다. 첫 장을 만든 뒤 팀에서 확정하고 나머지를 같은 기준으로 맞춥니다.

- 크기: 게임 화면과 같은 640×480 (4:3)

- 그림체: 탐색 화면과 어울리도록 도트 그림. 320×240으로 그려 2배로 키우면 도트 굵기가 비슷해진다

- 색·밝기: 위 “제작 기준”의 팔레트와 밝기 범위를 따른다. 엔딩 2·3의 새벽·아침 장면만 조금 밝게

- 구도: 화면 아래 약 130px는 대화창이 가리므로 중요한 것은 위쪽 3/4에 둔다

- 인물: 재민은 캐릭터 에셋과 같은 옷(짙은 남색 재킷)·머리로 그린다

| 순서 | 장면 | 나오는 컷신 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 무당집 — 촛불과 오방색 천 | 프롤로그 — 무당 (shaman) | 제작 필요 |
| 2 | 비 내리는 밤, 폐교 정문 | 프롤로그 — 폐교 앞 (front) | 제작 필요 |
| 3 | 반쯤 열린 현관문 | 학교 진입 (enter) | 제작 필요 |
| 4 | 휴대폰 화면 — 「서비스 없음」 위로 뜨는 발신 번호 없음 | 6장 — 서진의 전화 (call) | 제작 필요 |
| 5 | 불길에 휩싸인 과학실 | 엔딩 1 (ending1) | 제작 필요 |
| 6 | 새벽, 폐교를 등지고 걷는 뒷모습 | 엔딩 2 (ending2) | 제작 필요 |
| 7 | 회사, 평범한 아침 | 엔딩 2 (ending2) | 제작 필요 |
| 8 | 새벽빛 속, 가방을 안고 교문을 나서는 재민 | 엔딩 3 (ending3) | 제작 필요 |
| 9 | 점집 앞에서 마주 선 재민과 서진 | 엔딩 3 (ending3) | 제작 필요 |

## 소리

배경음 7개, 효과음 38개로 모두 코드로 합성한 임시 소리이고 소리 파일은 아직 없습니다(src/audio.js). 실제 소리 파일로 바꿀 때 아래 이름을 기준으로 맞추면 됩니다.

### 배경음

| 소리 | 이름 | 나오는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 빗소리 | rain | 프롤로그 재민의 방 |
| 학교 저음(드론) | drone | 1·2층 기본 |
| 1층 복도 분위기 | hall | 1층 |
| 2층 복도 분위기 | hall2 | 2층 |
| 바람 | wind | 옥상 기본 |
| 옥상 분위기 | roof | 옥상 |
| 추격 (심장 박동 + 저음) | chase | 추격 중 |

### 효과음

| 분류 | 소리 | 이름 |
| --- | --- | --- |
| 움직임 | 발걸음 | step |
| 움직임 | 뛰는 발소리 | run |
| 움직임 | 뒤따라오는 발소리 (이벤트) | follow |
| 움직임 | 그림자 발소리 (무겁게 디디고 끌림) | shadowStep |
| 움직임 | 그림자 숨소리 | breath |
| 움직임 | 책상 끄는 소리 (책상 밀기) | deskDrag |
| 움직임 | 쌓아 둔 의자가 와르르 무너짐 | chairsFall |
| 문·물건 | 문 열림 (자물쇠 딸깍 + 경첩 삐걱) | doorOpenNew |
| 문·물건 | 잠긴 문 덜컹 | doorLockedNew |
| 문·물건 | 문 닫힘 (무겁게 쾅) | doorShutNew |
| 문·물건 | 삐걱임 | creak |
| 문·물건 | 쾅 | slam |
| 문·물건 | 잠금 해제 | unlock |
| 문·물건 | 사물함 여닫기 | locker |
| 문·물건 | 유리 깨짐 | glass |
| 문·물건 | 문을 쾅쾅 두드림 | bang |
| 문·물건 | 경보음 | alarm |
| 획득·조작 | 아이템 획득 | itemNew |
| 획득·조작 | 단서 획득 | clueNew |
| 획득·조작 | 입력·선택 (틱) | tick |
| 획득·조작 | 샑 | beep |
| 획득·조작 | 정답 | ok |
| 획득·조작 | 오답 | error |
| 획득·조작 | 부적 반응 (띠링) | chime |
| 획득·조작 | 전화 벨 | call |
| 공포 연출 | 쿵 | thud |
| 공포 연출 | 심장 박동 | heart |
| 공포 연출 | 지직 (노이즈) | glitch |
| 공포 연출 | 흐느끼기 | sob |
| 공포 연출 | 속삭임 | whisper |
| 공포 연출 | 웃음소리 | laugh |
| 공포 연출 | 닫힌 문을 손톱으로 긁는 소리 (죄책감 환청) | scratch |
| 공포 연출 | 귀에 바짝 붙어 웅얼거리는 목소리 (죄책감 환청) | murmur |
| 배경음 속 | 물방울 | drip |
| 배경음 속 | 멀리서 들리는 피아노 | farPiano |
| 배경음 속 | 바람 한줄기 | gust |
| 추격 결과 | 잡힘 (쾅 + 높은 울림) | caughtNew |
| 추격 결과 | 따돌림 (멀어지는 발소리 + 한숨) | escapeNew |

## 코드로 그리는 화면 (선택)

지금도 게임에서 동작하지만, 완성 그림으로 바꾸면 품질이 올라가는 화면입니다. 필수는 아닙니다.

| 화면 | 내용 | 코드 |
| --- | --- | --- |
| 사물함 1인칭 풍경 (5종) | 통풍구 틈 너머로 보이는 복도 / 교실 / 경비실 / 음악실 / 방송실 | src/ui/locker.js |
| 거울 1인칭 화면 | 화장실 거울을 조사했을 때의 화면 | src/ui/mirror.js |
| 숨 참기·문 붙잡기 미니게임 | 심장과 줄어드는 고리, 가운데 원과 커서 | src/ui/hideGame.js |
| 타이틀·게임오버·엔딩 화면 | 지금은 글자만 있음 | src/scenes/ |